|  | Área de Presidencia Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público |
| --- | --- |

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | 2016 |
| --- | --- |
| ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. |  |
| MEMORIA DE OBJETIVOS A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2016 |
| Mediante escritura pública de fecha 13 de agosto de 2013 fue constituida la empresa pública “Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A.”, GESTA, como sociedad anónima por tiempo indefinido, siendo su único accionista el Consejo Insular de Aguas de Tenerife. La actividad de la empresa durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se ha limitado a actividades relacionadas con su constitución. Está previsto que el Consejo Insular de Aguas reciba dos desaladoras incluidas en el Convenio de Obras de Interés General del Estado 2007-2013, EDAM de Fonsalía o del Oeste (T.M. de Guía de Isora) y EDAM de Granadilla (T.M. de Granadilla), ambas actualmente en ejecución por parte del Gobierno de Canarias, para dar servicio a las comarcas Oeste y Abona, respectivamente. Para preparar la recepción de dichas desaladoras y lograr un grado de desarrollo suficiente de los sistemas asociados a las mismas, de modo que sea posible abastecer con costes unitarios razonables las citadas comarcas, se prevé que el Consejo Insular de Aguas encargue a GESTA la ejecución, durante los ejercicios 2016 y 2017, de las siguientes infraestructuras complementarias de transporte, aducción y regulación: SISTEMA DESALACIÓN ABONA Importe Conducciones adicionales de transporte de agua desalada, en la EDAM de Abona, hacia el Oeste 3.582.065,64 € Depósito de regulación de agua desalada de San Isidro 1.245.395,20 € Conducciones de Impulsión de agua desalada para el abastecimiento de San Isidro, primera fase 1.732.024,00 € Conducciones de aducción y depósito comarcal de regulación de agua desalada en Arico 1.943.326,59 € 8.502.811,43 € SISTEMA DESALACIÓN OESTE Aducción al depósito de la Urb. San Francisco 115.864,09 € Aducción al depósito de Playa San Juan II y conexión con la red de distribución 237.811,93 € Depósito Playa San Juan II 966.770,23 € Aducción al depósito de Alcalá II y conexión con la red de distribución 527.926,37 € Depósito Alcalá II 907.225,40 € Aducción al depósito de El Cruce y conexión con la red de distribución 79.780,85 € Demolición del depósito existente y nuevo Depósito de El Cruce 533.424,81 € 3.368.803,68 € Subtotal Obras 11.871.615,11 € Dirección de obras 356.148,45 € Expropiaciones 500.000,00 € TOTAL 12.727.763,56 € Para la financiación de estos trabajos, GESTA recibiría del Consejo Insular de Aguas una subvención por importe de 12.727.763,56 €. Dado que parte de los trabajos se ejecutarán en 2017, se prevé que la subvención se cobre a medida que se justifique la inversión realizada, por lo que a 31-12-2016, se habrían cobrado 11.024.904,66 euros, quedando pendiente de cobro, y a justificar con inversión a ejecutar en 2017 por un importe de 1.702.858,90 euros. Este importe, 1.702.858,90 euros figura en el PAIF a 31-12-2016 en la cuenta contable 172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones hasta que en 2017 se justifique la inversión y se reclasifique a la cuenta 130 Subvenciones oficiales de capital y 479 Pasivo por diferencias temporarias imponibles por el efecto fiscal de la subvención. |